BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 5

Đề tài: Xây dựng Kho dữ liệu hỗ trợ phân tích và ra quyết định xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Khắc Dương - 23110199

Lưu Thái Thanh Lâm - 23110249

Ngày cập nhật: 03 tháng 10 năm 2026

Kho lưu trữ mã nguồn (GitHub): https://github.com/LuuThaiThanhLam/TLCN_XNK_DW

# 1. Tổng quan kế hoạch Tuần 5

## 1.1. Tổng quan công việc đã thực hiện

Trong tuần này nhóm tập trung thực hiện Giai đoạn Trích xuất dữ liệu (Data Extraction & Staging Pipeline) để từ thiết kế lý thuyết Kimball đã làm thành dữ liệu thực tế:

• Trích xuất dữ liệu UN Comtrade: Trích xuất dữ liệu thương mại từ UN Comtrade: Thu thập được toàn bộ số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và số liệu đối tác khai báo về Việt Nam qua API có xác thực Subscription Key và xử lý thêm việc ánh xạ phiên bản mã hàng hóa HS2017 → HS2022 (Bridge 851712 → 851713).

• Trích xuất dữ liệu WITS + World Bank: Thu thập biểu thuế quan từ WITS/UNCTAD TRAINS (MFN và ưu đãi FTA) qua parser SDMX XML; thu thập 5 chỉ số kinh tế vĩ mô từ World Bank WDI API cho Việt Nam và 5 đối tác trọng điểm; lập báo cáo kiểm tra độ phủ dữ liệu (Data Coverage Audit) và chốt Cổng kiểm soát cuối Tuần 6.

# 2. Nội dung thực hiện: Trích xuất dữ liệu UN Comtrade

## 2.1. Trích xuất dữ liệu thương mại do Việt Nam khai báo (VN_REPORTED)

Ở trong file extract_comtrade_core.py thực hiện trích xuất toàn bộ số liệu xuất nhập khẩu mà Tổng cục Hải quan Việt Nam khai báo lên Cơ sở dữ liệu của UN Comtrade (mã report của Việt Nam là 704).

Phạm vi trích xuất:

• Về mã hàng hóa: bao gồm 14 mã HS6 trọng điểm của 6 đối tác (Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và của thế giới) với 2 chiều luồng (Xuất khẩu / Nhập khẩu).

• Giai đoạn thời gian: 2015 – 2024 (chỉ có dữ liệu từ 2015–2023 với năm 2024 trả 0 dòng do Việt Nam chưa công bố dữ liệu của năm này).

• Mức độ chi tiết: Grain cấp tháng (YYYYMM), 4 cột đo lường: kim ngạch (primaryValue), khối lượng tịnh (netWgt), số lượng gốc (qty) và mã đơn vị gốc (qtyUnitCode).

### 2.1.1. Code xử lý rào cản khi cào bằng API

Code Extract được thiết kế với 4 phần chống lỗi để đảm bảo pipeline trích xuất ổn định trên thực tế:

| Cơ chế | Mô tả kỹ thuật | Lợi ích |
| --- | --- | --- |
| Rate Limit Throttling | Kiểm soát nhịp gọi API tối đa 5 requests/giây; chèn sleep giữa các lượt gọi | Tránh bị UN Comtrade khóa Subscription Key (HTTP 429) |
| Auto-Split on HTTP 400 | Khi danh sách cmdCode quá dài bị API từ chối, script tự động tách đôi danh sách mã hàng và gọi 2 lần | Vượt giới hạn chiều dài URL mà không cần can thiệp thủ công |
| Cache & Resume (Manifest) | Mỗi batch (flow × năm) lưu SHA-1 của tham số logic vào manifest.json; chạy lại chỉ gọi batch thiếu | Tiết kiệm quota API khi cần re-run; resume sau mất kết nối |
| Rebuild only | Chế độ đặc biệt: đọc lại raw JSON đã cache để tái tạo staging CSV mà không gọi API | Sửa lỗi transform mà không tốn thêm quota API |

Code triển khai

# 1. CƠ CHẾ RATE LIMIT THROTTLING

def request_with_retry(url: str, params: dict, timeout: int = 60, tries: int = 3):

for attempt in range(1, tries + 1):

response = SESSION.get(url, params=params, timeout=timeout)

if response.status_code == 429:

# Lấy số giây cần chờ từ thông báo của API: "Try again in X seconds"

match = re.search(r"Try again in (\d+)", response.text)

wait_seconds = int(match.group(1)) + 1 if match else 5 * attempt

print(f" [429] Rate limit. Chờ {wait_seconds}s...")

time.sleep(wait_seconds)

continue

return response

# 2. CƠ CHẾ AUTO-SPLIT ON HTTP 400

def fetch_batch(key, flow, year, codes):

ok, rows, note, status = call_once(key, flow, periods, codes)

# Nếu API trả lỗi 400 (Tham số quá dài) và danh sách mã > 3

if not ok and status == 400 and "invalid" in note.lower() and len(codes) > 3:

half = len(codes) // 2

print(f" [400] API từ chối. Tách 2 nửa và thử lại...")

rows_all = []

# Lặp để gọi API cho 2 nửa danh sách riêng biệt

for chunk in [codes[:half], codes[half:]]:

time.sleep(SLEEP_SECONDS_BETWEEN_CALLS)

ok2, rows2, note2, _status2 = call_once(key, flow, periods, chunk)

rows_all.extend(rows2)

return rows_all, {"mode": "split2", "note": note}

# 3. CƠ CHẾ CACHE & RESUME

def logical_params_sha(flow: str, year: int, codes: list[str]) -> str:

# Băm (Hash) tham số để tạo chữ ký nhận diện Batch

payload = {"flow": flow, "year": year, "codes": sorted(codes), "reporter": 704}

return hashlib.sha1(json.dumps(payload, sort_keys=True).encode("utf-8")).hexdigest()[:16]

# Trong vòng lặp chạy dữ liệu:

sha = logical_params_sha(flow, year, HS6_CODES)

# Kiểm tra nếu Batch đã lưu cục bộ và chữ ký SHA-1 khớp hoàn toàn

if batch_id in manifest and manifest[batch_id].get("sha") == sha and raw_path.exists():

print(f"{batch_id} — có trong cache, bỏ qua (không gọi lại API)")

continue

# 4. CƠ CHẾ REBUILD-ONLY

def do_rebuild() -> tuple[list[dict], list[dict]]:

all_rows = []

# Quét đọc toàn bộ file raw JSON đã tải trên máy

for raw_path in sorted(RAW_DIR.glob("vn_*.json")):

entry = json.loads(raw_path.read_text(encoding="utf-8"))

# Chạy logic làm sạch (Normalize) và tái tạo lại CSV không cần Internet

rows = normalize_rows(entry.get("rows_raw", []), entry.get("flow", "?"),

entry.get("year", 0), entry.get("batch_id", raw_path.stem))

all_rows.extend(rows)

return all_rows, fetch_log

### 2.1.2. Kết quả trích xuất

Toàn bộ 20 batch (2 flow × 10 năm). Tổng sản lượng staging: 13.725 dòng dữ liệu lưu vào file data/staging/stg_comtrade_vn_reported.csv.

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng batch gọi API | 20 batch (10 năm × 2 flow X/M) |
| Tổng dòng staging | 13.725 dòng |
| Số mã HS6 có đủ 108 tháng (2015–2023) | 13/14 mã (851713 chỉ có 24 tháng do đổi mã HS 2022) |
| Năm 2024 của VN báo cáo | 0 dòng do bị gián đoạn công bố dữ liệu |

## 2.2. Trích xuất dữ liệu đối tác khai báo về Việt Nam (PARTNER_MIRROR)

Code trong file extract_comtrade_mirror.py đảo chiều góc nhìn: lấy số liệu do 5 đối tác lớn (Trung Quốc mã 156, Đức 276, Nhật Bản 392, Hàn Quốc 410, Hoa Kỳ 842) khai báo về quan hệ thương mại với Việt Nam (partner = 704). Dữ liệu Mirror phục vụ hai mục đích:

(1) Bù đắp gián đoạn: Cung cấp số liệu năm 2024 mà Việt Nam chưa công bố (đối tác đã công bố đầy đủ 12 tháng 2024), phục vụ Dashboard D3 và lấp khoảng trống gián đoạn dữ liệu.

(2) Đối chiếu gương: Cung cấp đầu vào cho VW_TRADE_RECONCILIATION để tính chỉ số bất đối xứng thương mại song phương (Trade Asymmetry Index).

Code triển khai

# 1. ĐẢO CHIỀU GÓC NHÌN TRONG THAM SỐ GỌI API

def call_mirror_once(key: str, reporter: str, year: int):

params = {

"subscription-key": key,

"flowCode": "X,M",           # Gom chung cả Xuất (X) và Nhập (M) trong 1 lần gọi

"reporterCode": reporter,    # Reporter là các đối tác lớn: 156, 276, 392, 410, 842

"partnerCode": "704",        # Partner cố định là 704 (Việt Nam)

"cmdCode": ",".join(codes_for_year(year)),

"period": ",".join(periods_for_year(year))

}

# Gọi API với các tham số trên...

return requests.get(MIRROR_URL, params=params).json().get("data")

# 2. ÁNH XẠ LUỒNG ĐỐI CHIẾU (RECONCILIATION MAPPING)

def mirror_role(flow: str, hs6_final: str) -> str:

"""

Xác định vai trò của dòng dữ liệu đối tác đối với Việt Nam

"""

# (1) Đối tác NHẬP (M) mã hàng mà Việt Nam XUẤT (X)

if flow == "M" and hs6_final in VN_EXPORT_CODES:

return "RECON_VN_EXPORT"

# (2) Đối tác XUẤT (X) mã hàng mà Việt Nam NHẬP (M)

if flow == "X" and hs6_final in VN_IMPORT_CODES:

return "RECON_VN_IMPORT"

# (3) Các tổ hợp còn lại (Ví dụ đối tác xuất mã hàng mà VN cũng xuất)

# Giữ lại để phân tích bất thường, không dùng để đối chiếu trực tiếp

return "INFO_EXTRA"

# 3. CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU VÀ GÁN CỜ MIRROR

def normalize_mirror(rows_raw, reporter):

fixed_rows = []

for d_raw in rows_raw:

# Tái sử dụng hàm làm sạch core nhưng ghi đè các cột phối cảnh

r = core.normalize_rows([d_raw])[0]

# Khoá chặt góc nhìn là PARTNER_MIRROR

r["reporter_code"] = str(d_raw.get("reporterCode") or reporter)

r["partner_code"] = "704"

r["partner_name"] = "Vietnam"

r["is_aggregate_partner"] = False

r["reporting_perspective"] = "PARTNER_MIRROR"

# Gán vai trò đối chiếu để tầng transform (Tuần 3) dễ dàng tính toán

r["mirror_role"] = mirror_role(r["flow_code"], r["hs6"])

fixed_rows.append(r)

return fixed_rows

### 2.2.1. Kết quả trích xuất Mirror

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng batch gọi API | 50 batch (5 đối tác × 10 năm × 1 call dual-flow) |
| Tổng dòng staging | 13.252 dòng |
| Trong đó: RECON (khớp với VN) | 8.379 dòng |
| Trong đó: INFO_EXTRA (chỉ đối tác có) | 4.873 dòng |
| Dữ liệu gương của năm 2024 | Có đầy đủ (5 đối tác đều đã công bố 2024) |

Kết quả này cho thấy dữ liệu Mirror đi trước VN_REPORTED ít nhất 1 năm tạo nền tảng dữ liệu thực tế cho tầng đối chiếu VW_TRADE_RECONCILIATION đã thiết kế ở Tuần 4.

## 2.3. Xử lý ánh xạ phiên bản mã hàng hóa HS (Bridge HS2017 → HS2022)

Code extract_comtrade_bridge_hs2017.py giải quyết sự gãy chuỗi thời gian do thay đổi hệ thống phân loại hàng hóa quốc tế. Cụ thể, mã 8517.12 ("Điện thoại cho mạng cellular" theo HS2017) đã được tách thành 8517.13 (smartphone) và 8517.14 (điện thoại khác) kể từ HS2022. UN Comtrade không tự động hồi ánh xạ (concordance).

### 2.3.1. Nguyên tắc As-Is vs As-Mapped

Thiết kế ETL tuân thủ quy tắc kép:

• As-Mapped (chuẩn hóa): Cột hs6 trong DIM_COMMODITY lưu mã chuẩn hóa về HS2022 (851713) để đảm bảo tính liên mạch khi phân tích chuỗi thời gian 10 năm.

• As-Is (nguyên bản): Cột hs6_reported trong FACT_TRADE lưu mã gốc (851712 hoặc 851713) để duy trì khả năng truy vết nguồn gốc dữ liệu (Data Lineage).

Code triển khai:

# Khai báo hằng số vòng đời của mã hàng

BRIDGE_CODE = "851712" # Mã gốc theo chuẩn HS2017

MAPS_TO = "851713"     # Ánh xạ tới chuẩn đích HS2022

BRIDGE_YEARS = list(range(2015, 2022)) # Phạm vi thời gian cần "bắc cầu"

def write_outputs(rows: list[dict]):

# ...

# Duyệt qua toàn bộ các dòng dữ liệu trích xuất được

for r in rows:

# 1. AS-IS (Nguyên bản):

# Biến r["hs6"] đang chứa giá trị "851712" được giữ nguyên từ hàm normalize_rows

# Dữ liệu nguyên bản này sẽ đi thẳng vào FACT_TRADE ở cột hs6_reported.

# 2. AS-MAPPED (Chuẩn hóa đích):

# Tạo mới cột "maps_to_hs6" để ghi đè thành "851713"

# Cột này sẽ dùng để JOIN với DIM_COMMODITY trong Data Warehouse

r["maps_to_hs6"] = MAPS_TO

# Ghi nhận phiên bản HS để minh bạch siêu dữ liệu (Metadata)

r["hs_nomenclature"] = "HS2017"

# Ghi xuất kết quả ra file Staging...

### 2.3.2. Kết quả trích xuất Bridge

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Mã HS gốc bóc tách | 851712 (HS2017) |
| Giai đoạn bóc tách | 2015 – 2021 (7 năm × 2 flow) |
| Ánh xạ đích (maps_to_hs6) | 851713 (HS2022) |
| Tổng batch API | 14 batch + 2 batch kiểm chứng annual |
| Tổng dòng staging | 958 dòng |

Sau khi nối bridge, mã 851713 (điện thoại thông minh) đạt phạm vi liên mạch 108 tháng (2015–2023), hoàn toàn đủ điều kiện phân tích xu hướng dài hạn trên Dashboard.

## 2.4. Kiểm toán độ phủ toàn phạm vi VN_REPORTED (Coverage Audit)

Nhóm thực hiện kiểm toán tự động trên toàn bộ dữ liệu VN_REPORTED (14 mã HS6 × 2 flow × 9 năm = 252 ô). Mỗi ô được đánh giá có đủ 12 tháng hay không:

| Chỉ số kiểm toán | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng ô kiểm tra | 252 (14 mã × 2 flow × 9 năm lõi) |
| Ô đạt 12/12 tháng | 249 / 252 (98,8%) |
| Ô cảnh báo (thiếu 1–3 tháng) | 3 ô (390120¦X¦2015: 9/12; 390120¦X¦2016: 10/12; 080132¦M¦2016: 11/12) |
| Ô thất bại (FAIL) | 0 |
| Neo kiểm chứng Σ tháng 2023 vs Annual | 14/14 MATCH (0 % chênh lệch) |
| Kết luận | AUDIT: PASS — đủ điều kiện nạp Dimension và Fact ở Tuần 7–8 |

3 ô cảnh báo đã được điều tra nguyên nhân: thiếu tháng là do nguồn API UN Comtrade không có bản ghi cho các tháng tương ứng (chứ không phải lỗi pipeline). Đã tái tạo bằng preview API từng tháng thiếu và xác nhận kết quả trùng khớp.

# 3. Nội dung thực hiện: Trích xuất dữ liệu của WITS Tariff & World Bank Macro

## 3.1. Trích xuất biểu thuế quan từ WITS/UNCTAD TRAINS

Code ở file extract_wits_tariff.py dùng để bóc tách dữ liệu thuế quan từ cơ sở dữ liệu UNCTAD TRAINS thông qua giao diện SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) của WITS. Code sử dụng một vài kỹ thuật quan trọng:

• Vượt rào Cloudflare: WITS không yêu cầu API key, nhưng tường lửa Cloudflare chặn mọi User-Agent không phải trình duyệt — script phải giả lập header Mozilla/5.0 Chrome/126 để vượt qua.

• Parser SDMX XML: Dữ liệu trả về ở định dạng XML theo chuẩn SDMX 2.1, cần parser chuyên biệt (xml.etree.ElementTree) để trích xuất thuế suất từ cấu trúc phân cấp Series → Obs → ObsValue.

• Tối ưu API call: Tham số year/all cho phép lấy trọn chuỗi thời gian trong 1 lượt gọi thay vì phải gọi từng năm riêng lẻ (tiết kiệm 9× quota).

import urllib.request

import xml.etree.ElementTree as ET

# 1. VƯỢT RÀO CLOUDFLARE BẰNG USER-AGENT

# Giả lập thành trình duyệt Google Chrome trên máy tính Windows để không bị chặn

UA_HEADER = {

"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/126.0",

"Accept": "application/xml"

}

# 2. TỐI ƯU API CALL (LẤY GỘP TẤT CẢ CÁC NĂM)

def build_wits_url(reporter, partner, product):

# Thay vì truyền year=2015, truyền year/all để lấy trọn vẹn 10 năm trong 1 lần gọi

return f"https://wits.worldbank.org/API/V1/SDMX/V21/datasource/TRN/reporter/{reporter}/partner/{partner}/product/{product}/year/all/datatype/reported"

def fetch_and_parse(url):

# Gửi yêu cầu mượn sách kèm theo "chứng minh nhân dân giả" (Header)

req = urllib.request.Request(url, headers=UA_HEADER)

xml_text = urllib.request.urlopen(req).read().decode()

# 3. PARSER SDMX XML (BÓC TÁCH CẤU TRÚC GIA PHẢ)

rows = []

root = ET.fromstring(xml_text) # Phân tích chuỗi văn bản thành cây XML

series_attrs = {}

# Duyệt qua từng nhánh cây

for elem in root.iter():

tag = elem.tag.split("}")[-1] # Bỏ qua các namespace rườm rà

if tag == "Series":

# Lớp búp bê bên ngoài: Lưu thông tin chung (Reporter, Partner, Product)

series_attrs = dict(elem.attrib)

elif tag == "Obs":

# Lớp búp bê lõi: Chứa năm (TIME_PERIOD) và giá trị thuế suất (OBS_VALUE)

obs = dict(elem.attrib)

if "OBS_VALUE" in obs and obs.get("OBS_VALUE") not in (None, "", "."):

# Gộp thông tin hộp ngoài (Series) và hộp trong (Obs) thành 1 dòng dữ liệu hoàn chỉnh

rows.append({**series_attrs, **obs})

return rows

### 3.1.1. Phân loại 4 nhóm combo thuế quan

Biểu thuế được thiết kế thành 4 nhóm combo, mỗi combo tương ứng 1 lượt gọi API:

| Nhóm combo | Reporter | Partner | Mã HS | Số combo | Ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VN_IMPORT_MFN | 704 (VN) | 000 (World) | 6 mã NK | 6 | Thuế MFN Việt Nam áp lên hàng nhập khẩu đầu vào sản xuất |
| VN_IMPORT_PREF | 704 (VN) | 5 đối tác | 6 mã NK | 30 | Thuế ưu đãi FTA Việt Nam áp theo xuất xứ song phương |
| MKT_EXPORT_MFN | 5 đối tác | 000 (World) | 8+2 mã XK | 45 | Thuế MFN thị trường áp lên hàng xuất khẩu VN (xấp xỉ) |
| ANCHOR | 704 | 000/392 | 090111 | 2 | Ô kiểm chứng khớp với bằng chứng Tuần 1 |

### 3.1.2. Kết quả trích xuất thuế quan

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng combo gọi API | 83 combo |
| Combo thành công (OK) | 54 combo (65,1%) |
| Combo NO_DATA (nước không báo cáo TRAINS) | 29 combo (34,9%) — hợp lệ, không phải lỗi |
| Tổng dòng staging (năm ≥ 2015) | 419 dòng |
| Năm dữ liệu mới nhất | 2023 (WITS có độ trễ 1–2 năm so với thực tế) |
| PREF song phương mới nhất | 2021 (TRAINS ngừng cập nhật thuế ưu đãi) |

### 3.1.3. Ghi chú pháp lý dữ liệu thuế quan (Disclaimer)

Nhóm ghi nhận 3 giới hạn quan trọng của nguồn WITS miễn phí:

(1) MKT_EXPORT_MFN là xấp xỉ: Nhóm MKT_EXPORT_MFN sử dụng thuế MFN áp dụng cho World (không phải thuế song phương VN–đối tác). Thuế thực tế VN phải trả khi vào thị trường có thể THẤP HƠN nhờ FTA. Tuyệt đối không phải là thuế thực tế mà VN đang chịu.

(2) Endpoint đối tác → VN bị giới hạn: Chiều đối tác báo cáo về VN (reporter = đối tác, partner = 704) trả HTTP 404 trên endpoint miễn phí. Đây là giới hạn thiết kế của WITS API, không phải lỗi pipeline.

(3) Lọc nomenclature khi join: Khi join thuế vào FACT_TRADE, bắt buộc lọc cột nomenclature (H5 = HS1996, H6 = HS2007...) để tránh nhân đôi bản ghi.

## 3.2. Trích xuất chỉ số kinh tế vĩ mô từ World Bank WDI API

Code trong file extract_wb_macro.py gọi API v2 của World Bank World Development Indicators để thu thập 5 chỉ số vĩ mô hàng năm cho Việt Nam và 5 đối tác thương mại trọng điểm, giai đoạn 2015–2024.

### 3.2.1. Danh mục 5 chỉ số vĩ mô

| Mã WDI | Tên chỉ số | Ý nghĩa phân tích trong DW |
| --- | --- | --- |
| NY.GDP.MKTP.CD | GDP (current US$) | Quy mô thị trường tiêu thụ — trục X bubble chart D2 |
| NY.GDP.PCAP.CD | GDP per capita (current US$) | Sức mua bình quân đầu người — sàng lọc thị trường |
| FP.CPI.TOTL.ZG | Inflation, CPI (annual %) | Lạm phát — giải thích biến động nhu cầu NK |
| PA.NUS.FCRF | Official exchange rate (LCU/USD) | Tỷ giá hối đoái — phân tích tác động mất giá nội tệ |
| NE.TRD.GNFS.ZS | Trade (% of GDP) | Độ mở thương mại — đánh giá mức hội nhập kinh tế |

Code triển khai

from urllib.parse import urlencode

# 1. DANH MỤC THỊ TRƯỜNG VÀ CHỈ SỐ VĨ MÔ

COUNTRIES = ["VNM", "CHN", "DEU", "JPN", "KOR", "USA"]

DATE_RANGE = "2015:2024"

INDICATORS = [

("NY.GDP.MKTP.CD", "GDP (current US$)"),

("NY.GDP.PCAP.CD", "GDP per capita (current US$)"),

("FP.CPI.TOTL.ZG", "Inflation, CPI (annual %)"),

("PA.NUS.FCRF", "Official exchange rate (LCU per US$, period average)"),

# Lưu ý: Mã BN.TOTL.GD.ZS (Trade/GDP) đã bị World Bank khai tử ngầm (Lỗi HTTP 120)

# Nhóm đã phát hiện qua Unit Test và thay bằng mã mới tương đương:

("NE.TRD.GNFS.ZS", "Trade (% of GDP)"),

]

# 2. TỐI ƯU HÓA URL (GỘP 6 QUỐC GIA VÀO 1 LẦN GỌI)

def build_url(indicator: str) -> str:

"""

Kỹ thuật vượt lỗi HTTP 120 của World Bank v2 API:

Thay vì dùng vòng lặp FOR gọi 6 nước x 5 chỉ số = 30 lần,

chỉ cần nối tên 6 nước lại bằng dấu CHẤM PHẨY (;). KHÔNG dùng dấu phẩy (,).

"""

# Thiết lập tham số trả về dạng JSON và lấy tối đa 2000 dòng

q = urlencode({"date": DATE_RANGE, "format": "json", "per_page": "2000"})

# URL thực tế sẽ có dạng: .../country/VNM;CHN;DEU;JPN;KOR;USA/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

country_string = ';'.join(COUNTRIES)

return f"https://api.worldbank.org/v2/country/{country_string}/indicator/{indicator}?{q}"

### 3.2.2. Kết quả trích xuất vĩ mô

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Số lượt gọi API | 5 call (API WB cho phép gộp nhiều nước bằng dấu chấm phẩy) |
| Tổng dòng staging | 300 dòng (5 chỉ số × 6 nước × 10 năm) |
| Phân bổ theo nước | VNM: 50 ¦ CHN: 50 ¦ DEU: 50 ¦ JPN: 50 ¦ KOR: 50 ¦ USA: 50 |
| Năm mới nhất có dữ liệu | 2024 (World Bank cập nhật nhanh hơn Comtrade) |

Lưu ý kỹ thuật đã phát hiện trong quá trình phát triển: API World Bank v2 sử dụng dấu chấm phẩy (;) để phân tách mã quốc gia (VNM;CHN;DEU;JPN;KOR;USA), trong khi dấu phẩy gây ra lỗi HTTP 120. Mã chỉ số BN.TOTL.GD.ZS (ban đầu dự kiến cho Trade/GDP) là mã đã bị ngừng — đã thay bằng NE.TRD.GNFS.ZS và có unit test bắt lỗi im lặng.

# 4. Tổng hợp lượng Staging và đánh giá độ phủ dữ liệu

## 4.1. Bảng tổng hợp 5 tệp Staging

| Tệp Staging | Grain | Số dòng | Dung lượng | Perspective / Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stg_comtrade_vn_reported.csv | tháng × partner × HS6 × flow | 13.725 | 3,99 MB | VN_REPORTED, 2015–2023, 14 mã HS |
| stg_comtrade_vn_reported_bridge.csv | tháng × partner × HS6 × flow | 958 | 253 KB | VN_REPORTED, 851712 (2015–2021), bridge → 851713 |
| stg_comtrade_partner_mirror.csv | tháng × reporter × HS6 × flow | 13.252 | 4,22 MB | PARTNER_MIRROR, 5 nước, 2015–2024 |
| stg_wits_tariff.csv | năm × reporter × partner × HS6 × loại thuế | 419 | 61 KB | MFN/PREF, 2015–2023 (WITS lag) |
| stg_wb_macro.csv | nước × năm × chỉ số | 300 | 39 KB | 6 nước × 5 chỉ số, 2015–2024 |

Tổng cộng: 28.654 dòng dữ liệu staging từ 3 nguồn API quốc tế, tổng dung lượng ~8,6 MB. Toàn bộ đều được lưu ngoài Git (.gitignore) nhưng có khả năng tái tạo hoàn toàn bằng lệnh --rebuild-only từ raw JSON đã cache.

## 4.2. Bảng độ trễ nguồn dữ liệu (Data Latency Matrix)

Bảng sau ghi nhận kỳ dữ liệu mới nhất thực tế có sẵn từ mỗi nguồn, phản ánh đặc tính tự nhiên của từng API — không phải giới hạn của pipeline ETL:

| Nguồn dữ liệu | Kỳ mới nhất có dữ liệu | Hệ quả thiết kế |
| --- | --- | --- |
| Comtrade — VN tự báo cáo | 2023 (2024: 0 dòng) | Dashboard D3 hiển thị khoảng trắng 2024 + chú thích gián đoạn |
| Comtrade — Mirror 5 đối tác | 2024 (đủ 12 tháng) | Mirror đi trước VN 1 năm = chức năng cốt lõi D3 |
| WITS TRAINS | 2023 (MFN); 2021 (PREF song phương) | FACT_TARIFF_RATE phân tích theo năm; chú thích PREF lag |
| World Bank WDI | 2024 | Trục tham chiếu vĩ mô đầy đủ đến 2024 |

# 5. Các Case Studies rút ra được từ quá trình Extract đã làm thực hiện

Nhóm ghi nhận 5 tình huống kỹ thuật thực tế gặp phải và cách xử lý:

| STT | Tình huống | Nguyên nhân gốc rễ | Cách xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API Comtrade từ chối cú pháp colon-range (period=2015:2023) trả HTTP 400 | API v1 mới không hỗ trợ cú pháp cũ | Chuyển sang comma-list; phát hiện bởi gate check Tuần 1 |
| 2 | Mã HS 851713 chỉ có 24/108 tháng — gãy chuỗi thời gian | HS2022 đổi mã 851712 → 851713 | Viết bridge script tách biệt; As-Is/As-Mapped dual-column |
| 3 | Bug partnerCode=0 (World) bị nuốt bởi toán tử or '' | Số 0 là falsy trong Python | Selftest bắt được trước production; rebuild từ cache |
| 4 | Tổng 12 tháng ≠ Annual cho một số ô dữ liệu lịch sử | UN Comtrade lưu Annual là ước định riêng | Chốt luật: 'năm = tổng 12 tháng'; Annual chỉ dùng QA( kiểm tra chéo) |
| 5 | WITS HTTP 403 hàng loạt khi gọi lần đầu | Cloudflare đổi chính sách chặn User-Agent (UA) | Giả lập UA Chrome; tích hợp vào header mặc định |

# 6. Kế hoạch triển khai tuần tiếp theo: Load DW

## 6.1. Nạp các bảng Dimension

• Nạp 8 bảng Dimension: Nạp dữ liệu DIM_DATE (sinh tự động 120 dòng tháng 2015–2024 + 10 dòng Year Sentinel YYYY00), DIM_PARTNER (6 đối tác + World), DIM_COMMODITY (14 mã HS6 với phân cấp HS2/HS4/HS6), DIM_FLOW, DIM_PERSPECTIVE, DIM_TARIFF_TYPE, DIM_INDICATOR, DIM_AUDIT.

• Chuẩn hóa Surrogate Key: Sinh surrogate key (SK) kiểu INT IDENTITY cho mỗi Dimension; kiểm thử tính duy nhất của khóa nghiệp vụ (business key) trên mỗi bảng.

• Tuân thủ quy tắc MERGE: Script SQL nạp Dimension sử dụng MERGE (UPSERT) để đảm bảo idempotent — chạy lại nhiều lần không gây lỗi duplicate.

## 6.2. Nạp các bảng Fact và kiểm thử Grain

- Nạp FACT_TRADE: Nạp FACT_TRADE từ 3 tệp staging Comtrade (VN_REPORTED + Bridge + Mirror); lookup surrogate key qua khóa nghiệp vụ; gán audit_key theo lô nạp.

- Nạp FACT_TARIFF_RATE: Nạp FACT_TARIFF_RATE từ stg_wits_tariff.csv; ánh xạ date_key = year × 100 (Year Sentinel); kiểm thử ràng buộc CK_TR_YEAR_SENTINEL.

- Nạp FACT_MACRO_INDICATOR: Nạp FACT_MACRO_INDICATOR từ stg_wb_macro.csv; lookup partner_key qua iso3; kiểm thử ràng buộc UQ_MC_GRAIN.

Quy tắc bắt buộc — MERGE: Bắt buộc sử dụng lệnh MERGE (UPSERT) thay vì INSERT thông thường. Nếu dòng đã tồn tại (khớp Grain): UPDATE số liệu và gán audit_key mới. Nếu chưa tồn tại: INSERT. Đảm bảo không vi phạm UNIQUE INDEX Grain khi re-run.