BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 6

Đề tài: Xây dựng Kho dữ liệu hỗ trợ phân tích và ra quyết định xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Khắc Dương - 23110199

Lưu Thái Thanh Lâm - 23110249

Kho lưu trữ mã nguồn:

(GitHub):https://github.com/LuuThaiThanhLam/TLCN_XNK_DW

# 1. Tổng quan kế hoạch Tuần 6

## 1.1. Tổng quan công việc đã thực hiện

Trong tuần này, nhóm tập trung thực hiện Giai đoạn Load (Nạp dữ liệu vào Kho) — chuyển toàn bộ dữ liệu đã cào (Extract) ở Tuần 5 từ các tệp Staging CSV vào cơ sở dữ liệu SQL Server theo mô hình Star.

Đầu tiên Nạp 8 bảng Dimension: Xây dựng các bảng danh mục (DIM_DATE, DIM_PARTNER, DIM_COMMODITY, DIM_FLOW, DIM_PERSPECTIVE, DIM_TARIFF_TYPE, DIM_INDICATOR, DIM_AUDIT) với Surrogate Key kiểu INT IDENTITY, sử dụng lệnh MERGE đảm bảo idempotent.

Tiếp theo Nạp 3 bảng Fact: Nạp FACT_TRADE, FACT_TARIFF_RATE, FACT_MACRO_INDICATOR bằng lệnh MERGE (UPSERT) thay vì INSERT thông thường.

Chạy bộ kiểm tra 04_acceptance.sql (V0–V7) để xác nhận dữ liệu không bị nhân đôi (Grain integrity), khóa ngoại không bị lệch.

# 2. Nội dung thực hiện: Nạp các bảng Dimension

## 2.1. Tổng quan quy trình nạp Dimension

Code trong file 02_load_dims.sql thực hiện nạp dữ liệu từ 5 tệp Staging CSV vào các bảng Landing Zone (schema lz.*), sau đó sử dụng lệnh MERGE (UPSERT) để bơm dữ liệu đã chuẩn hóa vào 8 bảng Dimension trong schema dbo. Toàn bộ quá trình được thiết kế idempotent giúp chạy lại nhiều lần không gây trùng lặp.

### 2.1.1. Quy trình nạp Landing Zone (lz.*)

Mỗi lần chạy script, hệ thống thực hiện drop table if exists → create table → bulk insert cho 5 bảng Landing Zone. Tất cả cột đều khai báo kiểu NVARCHAR (chuỗi) để tránh lỗi chuyển kiểu khi đọc CSV. Việc chuyển kiểu (TRY_CAST, TRY_CONVERT) chỉ diễn ra ở bước nạp Dimension và Fact phía sau.

| Bảng Landing Zone | Nguồn CSV | Số dòng |
| --- | --- | --- |
| lz.vn_reported | stg_comtrade_vn_reported.csv | 13.725 |
| lz.vn_bridge | stg_comtrade_vn_reported_bridge.csv | 958 |
| lz.partner_mirror | stg_comtrade_partner_mirror.csv | 13.252 |
| lz.wits_tariff | stg_wits_tariff.csv | 419 |
| lz.wb_macro | stg_wb_macro.csv | 300 |

### 2.1.2. Nạp 8 bảng Dimension bằng lệnh MERGE

Sau khi Landing Zone đã sẵn sàng, script sử dụng lệnh MERGE để nạp từng bảng Dimension. Mỗi bảng đều có Surrogate Key (khóa thay thế) kiểu INT IDENTITY tự động tăng, giúp các bảng Fact tham chiếu bằng số nguyên thay vì chuỗi chữ — tối ưu hiệu năng truy vấn.

| Bảng Dimension | Số dòng | Surrogate Key | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| DIM_DATE | 130 | date_key (INT) | 120 tháng (201501–202412) + 10 dòng Year Sentinel (YYYY00) |
| DIM_PARTNER | 7 | partner_key (INT) | 6 đối tác + World; tên lấy từ VN_REPORTED |
| DIM_COMMODITY | 14 | commodity_key (INT) | 14 mã HS6; phân cấp HS2/HS4/HS6; bridge_flag cho 851713 |
| DIM_FLOW | 2 | flow_key (TINYINT) | X (Xuất khẩu), M (Nhập khẩu) |
| DIM_PERSPECTIVE | 2 | perspective_key (TINYINT) | 1 = VN_REPORTED, 2= PARTNER_MIRROR |
| DIM_TARIFF_TYPE | 2 | tariff_type_key (TINYINT) | MFN và PREF; kèm coverage_note |
| DIM_INDICATOR | 5 | indicator_key (TINYINT) | 5 chỉ số WDI; ghi chú mã BN.TOTL.GD.ZS đã bị thay |
| DIM_AUDIT | 83 | audit_key (INT) | 18+14+49+2 batch; lưu vết nguồn gốc từng lô nạp |

## 2.2. Kỹ thuật Year Sentinel (YYYY00)

Bảng FACT_TRADE lưu dữ liệu theo tháng (date_key = YYYYMM, ví dụ 202305). Trong khi đó, bảng FACT_TARIFF_RATE và FACT_MACRO_INDICATOR chỉ có dữ liệu theo năm. Để tránh xung đột khi cùng tham chiếu DIM_DATE, nhóm thiết kế thêm các dòng "Year Sentinel" với đuôi 00 (ví dụ: 202300). Ràng buộc CK_TR_YEAR_SENTINEL đảm bảo bảng Thuế chỉ được chứa date_key có đuôi 00.

## 2.3. Kỹ thuật As-Is vs As-Mapped (Bridge HS2017 → HS2022)

Khi nạp DIM_COMMODITY, mã HS6 851712 (HS2017) được ánh xạ (bridge) về 851713 (HS2022) thông qua cột maps_to_hs6 trong bảng lz.vn_bridge. DIM_COMMODITY chỉ chứa 14 mã đích duy nhất (As-Mapped). Đồng thời, cột hs6_reported trong FACT_TRADE vẫn giữ nguyên mã gốc 851712 (As-Is) để đảm bảo khả năng truy vết (lineage).

# 3. Nội dung thực hiện: Nạp các bảng Fact

## 3.1. Chuyển đổi từ INSERT sang MERGE (UPSERT)

Code ở file 03_load_facts.sql với cấu trúc MERGE INTO ... USING ... ON ... WHEN MATCHED THEN UPDATE ... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT.

Ưu điểm của MERGE so với INSERT:

- Idempotent: Chạy lại bao nhiêu lần cũng cho kết quả giống hệt nhau, không nhân đôi dữ liệu.

- Tự động cập nhật: Nếu nguồn dữ liệu API bị đính chính (ví dụ UN Comtrade sửa số liệu), chỉ cần re-run script là Database được ghi đè chính xác.

- Không cần TRUNCATE: Không phải xóa trắng bảng trước khi nạp lại, tiết kiệm thời gian và an toàn hơn.

- Tuân thủ UNIQUE INDEX: Không bao giờ vi phạm ràng buộc Grain dù chạy trùng lặp.

### 3.1.1. Code lõi: Cấu trúc MERGE cho FACT_TRADE

Code triển khai :

MERGE INTO dbo.FACT_TRADE AS Target
USING (
    SELECT
        TRY_CAST(s.period AS INT) AS date_key,
        dp.partner_key,
        dc.commodity_key,
        df.flow_key,
        1 AS perspective_key,
        da.audit_key,
        TRY_CONVERT(DECIMAL(18,3), s.primary_value_usd) AS primary_value_usd,
        ...
    FROM lz.vn_reported s
    JOIN dbo.DIM_PARTNER   dp ON dp.code_comtrade = LTRIM(RTRIM(s.partner_code))
    JOIN dbo.DIM_COMMODITY dc ON dc.hs6 = LTRIM(RTRIM(s.hs6))
    JOIN dbo.DIM_FLOW      df ON df.flow_code = LTRIM(RTRIM(s.flow_code))
    JOIN dbo.DIM_AUDIT     da ON da.batch_id = LTRIM(RTRIM(s.batch_id))
) AS Source
ON (Target.date_key = Source.date_key
    AND Target.partner_key = Source.partner_key
    AND Target.commodity_key = Source.commodity_key
    AND Target.flow_key = Source.flow_key
    AND Target.perspective_key = Source.perspective_key)
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET audit_key = Source.audit_key,
               primary_value_usd = Source.primary_value_usd, ...
WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (date_key, partner_key, commodity_key, flow_key, ...)
    VALUES (Source.date_key, Source.partner_key, ...);

### 3.1.2. Kỹ thuật lọc Nomenclature (ROW_NUMBER) cho FACT_TARIFF_RATE

Dữ liệu từ WITS có thể chứa nhiều phiên bản bộ từ điển (Nomenclature) cho cùng một mã HS trong cùng một năm (ví dụ: H5 và H6). Để tránh nhân đôi dòng và vi phạm UNIQUE INDEX, nhóm sử dụng hàm ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ... ORDER BY nomenclature DESC) bên trong subquery USING của MERGE. Chỉ dòng có rn = 1 (phiên bản từ điển mới nhất) được nạp.

FROM (
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY year, reporter_code, partner_code,
                             hs6, tariff_type, combo_type 
                             ORDER BY nomenclature DESC) AS rn
    FROM lz.wits_tariff
) s
...
WHERE s.rn = 1

## 3.2. Kết quả nạp 3 bảng Fact

| Bảng Fact | Nguồn | Số dòng | Grain (UNIQUE INDEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| FACT_TRADE ← vn_reported | lz.vn_reported | 13.725 | date_key + partner + commodity + flow + perspective |
| FACT_TRADE ← bridge | lz.vn_bridge | 958 | (cùng grain, perspective = 1) |
| FACT_TRADE ← mirror | lz.partner_mirror | 13.252 | (cùng grain, perspective = 2) |
| FACT_TARIFF_RATE | lz.wits_tariff | 419 | date_key + partner + commodity + tariff_type + combo_code |
| FACT_MACRO_INDICATOR | lz.wb_macro | 300 | date_key + partner + indicator |

Tổng cộng: 27.935 dòng FACT_TRADE + 419 dòng FACT_TARIFF_RATE + 300 dòng FACT_MACRO_INDICATOR = 28.654 dòng sự kiện.

# 4. Chạy file test toàn bộ hệ thống

## 4.1. file kiểm tra 04_acceptance.sql (V0–V7)

Sau khi nạp xong cả Dimension lẫn Fact, nhóm chạy bộ kiểm tra nghiệm thu 04_acceptance.sql gồm 8 cổng kiểm tra (V0 đến V7). Toàn bộ đều đạt trạng thái PASS.

| Cổng kiểm tra | Nội dung | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| V0 | Số dòng Landing Zone = số dòng CSV gốc (13.725 + 958 + 13.252 + 419 + 300) | PASS |
| V1 | Số dòng Fact + Dimension khớp hợp đồng (27.935 + 419 + 300 + 7 + 14 + 130 + 83 + 5) | PASS |
| V2 | Kiểm tra Grain: 0 dòng trùng trong FACT_TRADE | PASS |
| V2b | Mã 851713 giai đoạn 2015–2021 không bị trùng giữa batch core và bridge | PASS |
| V3 | Toàn bộ khóa ngoại (date_key, partner_key, commodity_key, audit_key) tham chiếu đúng | PASS |
| V4 | Đối chiếu 14 neo kiểm chứng kim ngạch (Anchor) vs bằng chứng Tuần 1: sai số < 0.001% | PASS |
| V5 | Đối chiếu 7 ô dữ liệu Mirror cụ thể (quốc gia × mã HS × kỳ): khớp tuyệt đối | PASS |
| V7 | View VW_TRADE_RECONCILIATION hoạt động đúng; có ghi nhận MISSING_VN_REPORTED cho 2024 | PASS |

# 5. Các Case Studies rút ra từ quá trình Load

| STT | Tình huống | Nguyên nhân gốc rễ | Cách xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSERT gây lỗi Duplicate Key khi re-run script nạp Fact | Lệnh INSERT không kiểm tra dòng đã tồn tại; UNIQUE INDEX trên Grain sẽ từ chối dòng trùng | Chuyển toàn bộ sang MERGE (UPSERT): MATCHED → UPDATE, NOT MATCHED → INSERT |
| 2 | Dữ liệu WITS có nhiều phiên bản Nomenclature (H5, H6) cho cùng một mã HS trong cùng năm | WITS TRAINS lưu trữ song song nhiều bản sửa đổi từ điển hàng hóa | Dùng ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ... ORDER BY nomenclature DESC) lấy phiên bản mới nhất (rn = 1) |
| 3 | Mã đối tác 000 (World) của WITS không khớp mã 0 trong DIM_PARTNER | WITS dùng chuẩn mã 3 chữ số (000), trong khi Comtrade dùng 0 (một chữ số) | Thêm CASE WHEN trong mệnh đề ON của MERGE: chuyển 000 → 0 trước khi lookup |

# 6. Kế hoạch triển khai tuần tiếp theo: Reconciliation + OLAP

## 6.1. Tuần 7: Đối chiếu dữ liệu gương (Trade Reconciliation)

Hoàn thiện view VW_TRADE_RECONCILIATION: Ghép VN_REPORTED (perspective 1) với PARTNER_MIRROR (perspective 2) theo Grain; tính độ lệch bất đối xứng (Asymmetry) giữa hai bên.

Tính toán coverage: Xác định các ô dữ liệu nào VN chưa công bố (MISSING_VN_REPORTED), đối tác chưa công bố (MISSING_MIRROR), hoặc cả hai bên đều có (MATCHED).

Gắn confidence flag: Phân loại độ tin cậy (HIGH/MEDIUM/LOW) dựa trên mức chênh lệch giữa hai nguồn.